Suivi continu des performances et gouvernance SSO - TELCOTEC

| Réf. Doc : | SPG-01-2025 |
| --- | --- |
| Version : | 1.0 |
| Date / MAJ: | 28/03/2025 |
| Établi par : | Responsable QHSE |

# Suivi continu des performances et gouvernance SSO – Telcotec

## 1. Objet

Décrire le dispositif mis en place par Telcotec pour assurer le suivi permanent de la performance en Santé, Sécurité au Travail (SSO) et les mécanismes de gouvernance garantissant la conformité de l’équipe.

## 2. Champ d’application

Toutes les activités de drive test menées par Telcotec et ses sous-traitants pour Ericsson.

## 3. Références

- Exigences SSO Ericsson.

- Code du Travail tunisien.

- ISO 45001 – Management SST.

- Politique QHSE Telcotec.

## 4. Gouvernance et responsabilités

- Comité QHSE : réunion mensuelle, suivi des indicateurs, décisions correctives.

- Responsable QHSE : centralise les données et anime la revue SSO.

- Direction Générale : valide les orientations stratégiques et ressources.

- Managers opérationnels : appliquent les actions correctives/préventives.

## 5. Suivi continu des performances

- Rapports hebdomadaires terrain (checklists, incidents, observations).

- Rapports mensuels QHSE (conformité formation, visites médicales, audits).

- Revue trimestrielle de gouvernance (management review Ericsson + Telcotec).

- Actions correctives et préventives (CAPA) enregistrées et suivies.

## 6. Indicateurs clés (KPI SSO)

- Taux de couverture formation SSO (% employés formés).

- % visites médicales réalisées à temps.

- Nombre d’incidents / accidents.

- % conformité checklists quotidiennes.

- Nombre d’audits internes réalisés.

## 7. Registre de suivi

| Activité suivie | KPI / Résultat | Action corrective/préventive | Responsable | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification checklists terrain | 80% conformes | Renforcement briefing sécurité | Chef d’équipe | Réalisé |
| Revue formation SSO | 90% employés formés | Session complémentaire prévue | RH / QHSE | Planifié |
| Audit interne sécurité routière | 1 non-conformités mineures | Mise à jour procédure de conduite | QHSE | Validé |
| Suivi visites médicales | 100% conformes | - | RH | Validé |
| Comité QHSE mensuel | Rapport présenté à la Direction | Décision sur renfort ressources terrain | Direction | Validé |

## 8. Révision

- Revue annuelle du processus par QHSE.
- Ajustement en fonction des retours d’expérience et exigences Ericsson.

Fait à Tunis, le 28/03/2025

Établi par : Ahmed JEBARI, Responsable QHSE 

Approuvé par : Taieb MASMOUDI, CTO

Cachet officiel de l’entreprise.