Registre des Inspections de site -TELCOTEC

| Réf. Doc : | RIS-01-2025 |
| --- | --- |
| Version : | 1.0 |
| Date : | 28/03/2025 |
| Établi par : | Responsable QHSE |

## 1. Objet

Décrire le processus et documenter les plans d’action correctifs/préventifs mis en place à la suite des inspections de site SSO, ainsi que leur suivi.

## 2. Champ d’application

Toutes les inspections SSO effectuées sur les sites et lieux de travail liés aux missions Drive Test.

## 3. Références

- Exigences SSO Ericsson.

- Code du Travail tunisien.

- ISO 45001 – Systèmes de management SST.

- Politique QHSE Telcotec.

## 4. Processus

1. Inspection du site : réalisée par les inspecteurs SSO agréés.

2. Rapport d’inspection : identification des non-conformités, observations et bonnes pratiques.

3. Plan d’action : chaque non-conformité est associée à une action corrective/préventive.

4. Registre de suivi : consigne l’avancement de la mise en œuvre des actions.

5. Vérification : validation par le Responsable QHSE et compte rendu au comité QHSE.

## 5. Registre de suivi

| Date inspection | Site / Zone | Observation / non-conformité | Action corrective / préventive | Responsable | État (Planifié / En cours / Réalisé) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-19 | sousse – Mission Drive Test | Absence de gilet réfléchissant chez 1 employé | Rappel immédiat + session sensibilisation | Chef d’équipe | Réalisé | Conforme au contrôle suivant |
| 2025-03-12 | sousse – Mission Drive Test | Câblage non sécurisé du convertisseur | Sécurisé l’installation + contrôle hebdo | Manager technique | Réalisé | fait |
| 2025-02-26 | Nabeul – Mission Drive Test | Véhicule sans trousse de secours | Dotation et vérification logistique | Logistique | Réalisé | Vérification effectuée |
| 2025-02-19 | Nabeul – Mission Drive Test | Checklists quotidiennes incomplètes | Rappel au chef d’équipe + suivi QHSE | Responsable QHSE | Réalisé | Mesure en cours d’achèvement |

## 6. Suivi et mise à jour

- Le registre est mis à jour après chaque inspection.
- Les actions sont suivies jusqu’à validation par QHSE.
- Les résultats sont présentés en comité QHSE mensuel.

Fait à Tunis, le 28/03/2025

Établi par : JEBARI Ahmed, Responsable QHSE /Chef Projet 

Approuvé par : Taieb MASMOUDI, CTO

Cachet officiel de l’entreprise.