PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION DE GOUVERNANCE SSO

| Réf. Doc : | SSO-PV-001 |
| --- | --- |
| Version : | 1.0 |
| Date : | [JJ/MM/AAAA] |
| Approuvé par : | Direction Générale |

## 1. Objet de la réunion

Suivi de la performance Santé, Sécurité au Travail (SSO) et revue des objectifs annuels / indicateurs clés.

## 2. Date et lieu

Le [date], au siège de TELCOTEC.

## 3. Participants

- Direction Générale
- Responsable QHSE
- Managers opérationnels

## 4. Ordre du jour

1. Présentation des objectifs annuels SSO et des indicateurs (KPI).
2. Revue de la performance (taux d’accidents, conformité légale, inspections, formations HSE, audits internes).
3. Discussion avec les sous-traitants sur leur alignement avec les objectifs SSO.
4. Identification des points d’amélioration.
5. Validation des actions correctives / préventives et responsabilités.

## 5. Tableau des Indicateurs de Performance (KPI)

| Indicateur | Objectif Annuel | Résultat Actuel | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux d’accidents avec arrêt | 0 | 1 | En amélioration |
| Taux de conformité inspections sites | 100% | 92% | Non conforme |
| Taux de formation HSE des techniciens | 95% | 88% | En cours |
| Nombre d’audits internes réalisés | 4/an | 1 réalisé | En retard |

## 6. Plan d’Actions Correctives et Préventives

| Action | Responsable | Échéance | Statut | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renforcer la sensibilisation sécurité (campagne interne) | Responsable QHSE | 30/09/2025 | En cours | Matériel en préparation |
| Former 100% des techniciens aux EPI | Manager technique | 15/08/2025 | En retard | 88% réalisé |
| Effectuer audit sécurité chantier sous-traitants | Direction projet | 01/10/2025 | Planifié | Sous-traitants informés |
| Atteindre 100% conformité inspection sites | Chef d'équipe terrain | 31/12/2025 | En cours | Nécessite suivi plus strict |

## 7. Prochaine réunion

Planifiée le [JJ/MM/AAAA].

## Signatures

Direction Générale : ____________________
Responsable QHSE : ____________________
Représentants Sous-traitants : ____________________

(Cachet officiel de TELCOTEC)