RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

iNSTANCE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Appel d’offres International n° 03/2025

Enquêtes pour l’évaluation de la couverture et de la qualité de services des réseaux 4G en Tunisie CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES OCTOBRE 2025

Sommaire

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS	4

ARTICLE 2 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES	4

ARTICLE 3 : RÉCEPTION ET PRÉSENTATION DES OFFRES	4

ARTICLE 4 : PIÈCES À FOURNIR	5

4.1. Les documents administratifs	5

4.2. Documents de l’Offre technique	6

4.3 Documents de l’Offre financière	6

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PARTICIPATION	7

ARTICLE 6 : présentation des soumissions	7

Article 7 : OUVERTURE DE PLIS	7

Article 8 : DÉPOUILLEMENT DES OFFRES	8

8.1. Première phase	8

8.2. Deuxième phase : Dépouillement des offres financières	8

8.3. Troisième phase	8

ARTICLE 9 : DÉLAIS DE VALIDITE DES OFFRES	11

ARTICLE 10 : ÉCLAIRCISSEMENTS ET ADDITIFS AU DOSSIER DE L’APPEL D’OFFRES	11

ARTICLE 11 : ProcÉdures de passation du marchÉ	11

ARTICLE 12 : PIECES CONSTUTIVES DU MARCHE	12

Article 13 : Suivi de l’état d’avancement de la mission	12

ARTICLE 14 : Droits et obligations du Titulaire du marchÉ	12

Article 15 : DROITS ET OBLIGATIONS DE L’INT	13

ARTICLE 16 :  connaissances acquises, mÉthodes et savoir-faire	13

ARTICLE 17 : PropriÉtÉs industrielles et commerciales	13

ARTICLE 18 : VALIDATION ET RECEPTION DES PRESTATIONS DE CHAQUE ENQUETE ANNUELLE	13

18.1.  Réception provisoire	13

18.2. Réception définitive	14

ARTICLE 19 : DÉLAIS D’EXECUTION	14

ARTICLE 20 : VARIATION DANS LA MASSE DES PRESTATIONS	15

ARTICLE 21 : PRIX, IMPOTS, DROITS ET TAXES	15

ARTICLE 22 : Conditions gÉnÉrales de facturation	16

22.1. Forme des factures	16

Les factures doivent porter obligatoirement les mentions suivantes :	16

22.2. Non cessibilité des paiements	16

ARTICLE 23 : ModalitÉs de paiement	16

ARTICLE 24 : PÉnalitÉs de retard	17

ARTICLE 25 : Garantie Bancaire	18

25.1. Garantie bancaire de restitution d’avance	18

25.2. Garantie bancaire de bonne fin	18

Article 26 : Assurances	18

ARTICLE 27 : Personnel du projet - RETRAIT - Remplacement	19

ARTICLE 28 : RÉsiliation du marchÉ	19

28.1. Résiliation pour manquement aux termes du marché	19

28.2. Résiliation pour cause de faillite ou de règlement judiciaire	20

ARTICLE 29 : RÈglement de litiges	20

ARTICLE 30 : Force majeure	20

Article 31 : Enregistrement du marché	20

ARTICLE 32 : Dispositions finales	21

ARTICLE 33 : Entrée en vigueur	21

Article 34 : NOTIFICATION	21

# ARTICLE 1 : DÉFINITIONS

Dans la suite du présent document, les définitions suivantes seront adoptées :

- INT : L'Instance Nationale des Télécommunications.

- Soumissionnaire : Personne morale ayant présenté une offre conformément aux clauses du présent cahier des charges.

- Titulaire du marché : Soumissionnaire dont l'offre a été retenue pour l’exécution des prestations et ayant conclu un marché avec l'INT dans ce sens.

- Licence : licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau de télécommunications pour la fourniture des services mobiles de 4ième génération/5ème génération octroyée à un opérateur en Tunisie

- Jour : jour calendaire

# ARTICLE 2 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Dans le cadre des missions qui lui sont conférées en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, l’Instance Nationale des Télécommunications est chargée de contrôler le respect des obligations se rapportant au niveau de couverture et à la qualité de services des réseaux de télécommunications mobiles.

L’objectif de cet appel d’offres international est de choisir un prestataire de service parmi les entreprises spécialisées dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication pour réaliser deux (02) enquêtes annuelles pour  l’évaluation de la couverture et de la qualité des services fournis par les opérateurs de réseaux publics des télécommunications en Tunisie, dans le cadre des licences d’installation et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications pour fournir des services de télécommunications mobiles de 4ième génération. En outre, des mesures de débit 5G seront réalisées dans le cadre de chacune des deux (02) enquêtes annuelles, dans des zones spécifiques couvertes par les réseaux 5G des trois opérateurs.

Les prestations objet du présent appel d’offres seront exécutées, dans le cadre d’un marché d’une durée de deux (02) années. Les conditions et modalités de réalisation de chaque enquête annuelle sont fixées par les dispositions du CCTP.

La portée de chaque Lot (1 et 2) est fixée par les dispositions de l’article 3 du CCTP.

Il est à noter que le Titulaire du marché s’engage à accepter les éventuelles modifications que l’INT pourrait apporter sur les formules et le calcul des indicateurs de couverture, au niveau du post-traitement, et ce avant le démarrage de la phase de préparation, telle que présentée au niveau de l’article 8 du CCTP.

# ARTICLE 3 : RÉCEPTION ET PRÉSENTATION DES OFFRES

Les offres, qui doivent être présentées conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, doivent parvenir à l’INT durant l'horaire de travail, sous pli postal fermé et recommandé ou par l'intermédiaire de Rapid-Poste ou être remises directement au bureau d’ordre de l’INT contre remise d’un récépissé et ce, au plus tard le 20 novembre 2025 à 10h00 (Heure locale) à l'adresse suivante :

Instance Nationale des Télécommunications

Rue Echabia, Montplaisir 1073, Tunis, Tunisie

L’offre technique et l’offre financière sont placées dans deux enveloppes séparées, fermées et scellées. Ces deux enveloppes, le cautionnement provisoire et les documents administratifs seront placés dans une troisième enveloppe fermée et scellée indiquant la référence de l’appel d’offre et son objet et portant la mention :

À ne pas ouvrir

Appel d'offres N°03/2025,

« Enquête pour l’évaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux 4G en Tunisie »

# ARTICLE 4 : PIÈCES À FOURNIR

Le dossier de la soumission doit être composé des pièces suivantes :

4.1. Les documents administratifs à insérer dans l’enveloppe extérieure sont :

- Une présentation du soumissionnaire (renseignements administratifs, brochures, dépliants, notices, etc.).

- En cas de groupement, l’original de l’engagement solidaire vis-à-vis de l’INT de chacun des membres du groupement pour la totalité du marché et désignant l’un d’entre eux mandataire représentant le groupement jusqu’à la réception définitive.

- Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire, portant date, signature et cachet conformément au modèle de l’annexe 1.

- Une déclaration sur l’honneur de non-influence spécifiant l’engagement du soumissionnaire de ne pas avoir fait et de ne pas faire par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou autres en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché et des étapes de son exécution et ce, conformément au modèle de l’annexe 2.

- Une déclaration sur l’honneur attestant que le propriétaire de la personne morale participant à l’appel d’offres (soumissionnaire) détenant une part du capital social supérieur à 30%, son gérant, son responsable commercial et tout le personnel des équipes chargées de la réalisation des prestations objet de présent appel d’offre n’ont pas été agents de l’INT ou qu’ils ont cessé de l’être depuis au moins cinq ans (annexe 3 du présent CCAP).

- Une déclaration sur l’honneur attestant que le propriétaire de la personne morale participant à l’appel d’offres, son gérant, son responsable commercial et tout le personnel des équipes chargées de la réalisation des prestations objet de présent appel d’offre n’ont pas été employé chez l’un des trois opérateurs ou qu’ils ont cessé de l’être depuis au moins cinq ans et ce conformément au modèle de l’annexe 4.

- Une déclaration sur l’honneur de l’indépendance, attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas, lui-même ou son équipe intervenante, dans aucun cas d’incompatibilité ou dans aucune autre situation pouvant entraver son indépendance telle que définie par le présent cahier des charges et ce conformément au modèle de l’annexe 5,

- Déclaration sur l’honneur de confidentialité et de protection des données conformément au modèle de l’annexe 6.

- Une copie certifiée conforme à l'original du certificat d'affiliation à la CNSS pour les soumissionnaires résidents.

- Cautionnement provisoire original d’un montant égal à quatre mille dinars tunisiens (4 000DT) et la non-remise de la caution provisoire entraîne le rejet de l’offre.

- Le cahier des charges (CCAP-CCTP) paraphé sur toutes les pages, signé, daté et portant le cachet sur la dernière page avec la mention « Lu et approuvé » exprimant l’engagement du soumissionnaire à se conformer à l’ensemble des clauses figurant dans ces cahiers des charges.

Toute offre, ne comportant pas les pièces demandées sera éliminée à l’expiration d’un délai supplémentaire éventuellement accordé par la commission d’ouverture des offres à l’exception du cautionnement provisoire dont la non-présentation constitue un motif de rejet d’office.

4.2. Documents de l’Offre technique à insérer dans l’enveloppe de l’offre technique :

- Un document présentant :

  - L’architecture détaillée de la solution de mesures proposée

  - Les caractéristiques des différents équipements de mesures (smartphones de mesures, les scanners de fréquences et antennes extérieures) appuyées par la documentation du constructeur de chacun des équipements proposés

  - Les fonctionnalités supportées par le logiciel de mesures (des imprime-écran en appui pour les différentes fenêtres pouvant être visualisées par le logiciel de mesures).

  - Les éléments et mesures de nature à assurer la fiabilité des mesures et des résultats (tels que exigés au paragraphe C- de l’alinéa 6.1 du CCTP)

  - Une description détaillée des différentes fonctionnalités supportées par son outil de post-traitement permettant de répondre aux exigences du présent cahier des charges (des captures écran visualisant ces fonctionnalités).

  - Une description détaillée des prérequis techniques nécessaires pour l’installation et le bon fonctionnement des serveurs dédiés aux mesures et au stockage de données notamment la configuration matérielle et logicielle minimale ainsi que la bande passante requise pour garantir la fiabilité des mesures.

- Un document décrivant la méthodologie de mesure et la configuration des tests proposés, conformément à l’alinéa 6.3 du CCTP

- Pièces justificatives de l’expérience du soumissionnaire ainsi que la liste des missions relatives à l’évaluation de qualité de service des réseaux mobiles réalisées depuis 2020,

- Un planning détaillé d’exécution des différentes phases du projet, ainsi que le nombre et la constitution des équipes de mesures et de post-traitement et le plan de charge des membres de ces équipes. Il doit apporter toutes les justifications nécessaires pour appuyer sa proposition. (Alinéa 8.4 du CCTP)

- La liste des membres de chacune des équipes intervenantes : CV (conformément à l’annexe 7), diplômes et attestations d’expérience à l’appui (article 11 du CCTP),

- Le planning, le contenu détaillé de la formation objet de l’article 8 du CCTP ainsi que le CV du formateur proposé.

4.3 Documents de l’Offre financière à insérer dans l’enveloppe de l’offre financière sont :

- La Soumission, dûment remplie, timbrée et signée par le soumissionnaire avec cachet (Annexes 8),

- Les bordereaux des prix détaillés faisant apparaitre les prix unitaires (incluant les frais remboursables en dinar Tunisien et les Taxes/impôts TVA) paraphé, sur chaque page avec la date et la signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document pour l’ensemble du marché et pour chaque enquête annuelle objet des lots 1 et 2 (Annexes 9, 10 et 11).

Pour être recevables, les offres doivent être entièrement rédigées en chiffres et en en toutes lettres, particulièrement pour la soumission et la décomposition du prix global qui devront être paraphées à toutes les pages, signées et tamponnées à la dernière page.

La commission de dépouillement élimine toute offre, présentant un document manquant parmi ceux cités ci-dessus. Un délai supplémentaire peut, éventuellement, être accordée par la commission

# ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

Peut participer au présent appel d'offres toute entreprise tunisienne ou étrangère, ou groupement solidaire, justifiant qu’il possède toutes les compétences et les garanties requises pour assurer, dans de bonnes conditions, l’exécution de ce marché. Les soumissionnaires étrangers doivent présenter une liste détaillée des services à confier à des sous-traitants locaux.

Les personnes physiques ou morales en état de faillite ou de liquidation judiciaire ne sont pas admises à soumissionner.

# ARTICLE 6 : présentation des soumissions

6.1. Les soumissions seront établies en une originale et 2 copies sur papier libre avec entête et indiquant visiblement « ORIGINAL » et « COPIE », ainsi qu’une copie sur support électronique. Tous les exemplaires écrits de l’offre seront signés par le soumissionnaire. En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fait foi.

6.2. L’offre et les documents s’y rapportant seront établis en langue française.

6.3. L’offre sera réputée complète dans sa présentation dans le cas où tous les documents exigés ont été fournis.

6.4. Toutes les prestations additionnelles que le soumissionnaire juge pertinentes et de nature à améliorer de quelques manières que ce soit les résultats attendus du projet doivent faire l’objet d’une lettre séparée qui accompagne l’offre technique et qui présente une description détaillée des prestations proposées ainsi les améliorations attendues. L’INT est seule habilitée à décider de tenir compte ou non de ces propositions.

6.5. L’offre ne doit contenir aucune mention, interligne, rature ou surcharge, sauf pour corriger des erreurs. Ces corrections seront paraphées par le signataire de l’offre.

# Article 7 : OUVERTURE DE PLIS

7.1. L’ouverture des plis se fera en une seule étape par la commission permanente d’ouverture des plis crée par décision du président de l’INT.

7.2. L’ouverture des plis est publique et aura lieu à la salle de réunion (4ème étage) au siège de l’INT et ce le xxx 2025 à xxx (heure locale).

# Article 8 : DÉPOUILLEMENT DES OFFRES

Le dépouillement des offres en réponse au présent appel d’offres, sera réalisé par une commission de dépouillement ad-hoc et selon les trois phases suivantes :

## 8.1. Première phase

Lors de cette phase la commission de dépouillement procède à la vérification des pièces administratives et des documents constituant les offres financières. Toute offre jugée non complète (après éventuelles demandes de données ou documents (non éliminatoires) complémentaires) sera éliminée.

## 8.2. Deuxième phase : Dépouillement des offres financières

Cette phase a pour objectif de classer selon un ordre croissant, les offres financières de tous les soumissionnaires dont l’offre a été retenue à l’issue de la première phase. L’Offre correspondant à l’offre financière la moins-disante (classée au 1er rang) sera retenue pour la suite du dépouillement.

## 8.3. Troisième phase

- étape 1 :  il s’agit lors de cette étape, de procéder à la vérification de la conformité de l’offre technique de la soumission retenue à l’issue de la deuxième phase, par rapport aux exigences des cahiers des charges, et du respect de cette offre aux critères éliminatoires tels que présentés dans le tableau ci-dessous.

| Critère éliminatoire | Condition d’élimination |
| --- | --- |
| - Expérience du Soumissionnaire | Non-respect de l’une des Exigences de l’article 10 du CCTP |
| - Conformité du plan de travail et de la méthodologie par rapport au CCTP | Méthodologie de mesures non conforme à celle indiquée au niveau de l’article 6 du CCTP Ou Fonctionnalités minimales supportées par les solutions de mesures et de post-traitement non conforme à celles exigées a alinéas 6.1 et 6.2 du CCTP Ou Livrables proposés non conformes aux exigences de l’article 9 du CCTP Ou Planning non conforme aux exigences de l’alinéa 8.4 du CCTP |
| - Qualification, compétences et expérience du personnel dédié à la mission | Composition de l’équipe proposée non conforme aux exigences minimales demandées Ou Diplôme ou expérience du personnel proposé non conformes aux exigences minimales demandées (il suffit d’avoir un membre qui ne répond pas aux exigences minimales pour que toute l’offre soit jugée non conforme par rapport à ce critère) Et ce, conformément aux dispositions de l’article 11 du CCTP. |

Si l’offre est non conforme à un critère éliminatoire ou plus, elle sera automatiquement éliminée.

Dans ce cas la commission de dépouillement passera à l’offre classée, à l’issue de la deuxième phase décrite ci-dessus, immédiatement après l’offre éliminée et appliquera le même traitement prévu au niveau de la présente étape (étape 1).

Etape 2 :

Lors de cette étape, une note (sur 100) sera attribuée par la commission de dépouillement à l’offre technique de l’offre retenue à l’issue de l’étape 1 de la troisième phase, et ce conformément au barème suivant :

| Critère d’évaluation | Note (points) |
| --- | --- |
| Expérience du bureau d’études | 15 |
| Évaluation technique des prestations à réaliser | 47 |
| Qualification, compétences et expérience du personnel dédié à la mission | 38 |

Cette note est détaillée comme suit :

| Critère d’évaluation |  |  |  |  | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Expérience du Soumissionnaire |  | Expérience du soumissionnaire | Réalisation de missions relatives à l’évaluation de la qualité de service des réseaux mobiles 4G durant les cinq (05) dernières années (5.25 pts/ mission exigée) Pour chaque mission supplémentaire, une note de 1.5 pts sera attribuée. | 15 |
|  |  |  | Total C1 sur 15 points |  |  |
| C2 | Évaluation technique des prestations à réaliser |  | Qualité de la solution de mesure proposée | Architecture de la solution proposée | 3 |
|  |  |  |  | Equipements de mesures : modèle, performances…) | 3 |
|  |  |  |  | Fonctionnalités supportées par le logiciel de mesure | 5 |
|  |  |  |  | Stockage centralisé des données et de fichiers traces | 2 |
|  |  |  |  | Disponibilité des données de test à distance pour l’INT, dans un délai ne dépassant pas les 24 heures de la date des mesures | 2 |
|  |  |  |  | Eléments et actions considérées pour assurer la fiabilité des mesures | 5 |
|  |  |  | Qualité de la solution de post-traitement proposée | Logiciels : convivialité des interfaces, fonctionnalités avancées, qualité des livrables. | 3 |
|  |  |  |  | Fonctionnalités nécessaires permettant le traitement des données de mesure et le calcul des indicateurs exigés pour la couverture et la qualité de service | 5 |
|  |  |  |  | La génération de rapports intermédiaires ou de synthèses personnalisées | 3 |
|  |  |  |  | La visualisation cartographique des données de mesure | 3 |
|  |  |  |  | Eléments et actions considérées pour assurer la fiabilité des résultats des mesures | 3 |
|  |  |  | - Planning d’exécution proposé- plan de charge et dimensionnement des équipes : |  | 5 |
|  |  |  | Consistance de la formation sur la solution proposée et CV des formateurs |  | 5 |
|  |  |  | Total C2 sur 47 points |  |  |
| C3 | Qualifications et expérience du personnel dédié à la mission |  | Chef de projet | Qualifications requises conformément à l’article 11 du CCTP (5 pts pour le diplôme d’ingénieur et 3.5 points pour l’équivalent) | 5 |
|  |  |  |  | Missions requises conformément à l’article 11 du CCTP (4.5 pts /mission). Pour chaque mission supplémentaire, une note de 1 pts sera attribuée. | 12 |
|  |  |  | Les Membres de l’équipe de suivi et de post-traitement | Qualifications requises conformément à l’article 11 du CCTP (5 pts pour le diplôme d’ingénieur et 3.5 points pour l’équivalent) | 5 |
|  |  |  |  | Missions requises conformément à l’article 11 du CCTP (7 pts /mission). Pour chaque mission supplémentaire, une note de 1 pts sera attribuée. | 10 |
|  |  |  |  | Compétences techniques spécifiques (Analyse et traitement de données, systèmes GIS) | 6 |
|  |  |  | Total C3 sur 38 points |  |  |
|  |  | Total sur 100 points |  |  |  |

Si la note attribuée est inférieure à 70/100, l’offre sera automatiquement éliminée.

Dans ce cas la commission de dépouillement passera à l’offre classée, à l’issue de la deuxième phase décrite ci-dessus, immédiatement après l’offre éliminée et appliquera le même traitement prévu à l’étape 1 de la présente phase (troisième phase).

# ARTICLE 9 : DÉLAIS DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres durant cent vingt (120) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres.

# ARTICLE 10 : ÉCLAIRCISSEMENTS ET ADDITIFS AU DOSSIER DE L’APPEL D’OFFRES

10.1. Tout soumissionnaire, désirant obtenir des éclaircissements sur le cahier des charges, est appelé à notifier, au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date limite de réception des offres, par écrit sa requête qui doit porter obligatoirement la mention : « Appel d’offres international N°03/2025 : « Enquêtes pour l’évaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux 4G en Tunisie », à l’adresse suivante :

Instance Nationale des Télécommunications

Rue Echabbia, Montplaisir 1073 Tunis

10.2. Si la demande d’éclaircissement est fondée, elle fera l’objet d'un additif au dossier de l'appel d'offres qui sera transmis à tous les candidats ayant retiré le cahier des charges de l’INT au plus tard sept (07) jours avant la date limite de réception des offres.

ARTICLE 11 : ProcÉdures de passation du marchÉ

11.1. Le soumissionnaire provisoirement retenu à l’issue des travaux de dépouillement, recevra une notification à son adresse officielle mentionnée dans sa soumission. Il devra dans les dix (10) jours qui suivent, remplir toutes les formalités relatives à la passation du marché et en particulier remettre à l’INT quatre (04) exemplaires du contrat du marché établi par l’INT dûment signés.

11.2. Dans le cas où le soumissionnaire n’aurait pas rempli ses obligations, le choix de celui-ci pour exécuter les prestations, objet du marché, peut être annulé en prenant toutes les dispositions réglementaires à l’encontre du prestataire défaillant. L’INT aura la possibilité dans ce cas de retenir le soumissionnaire classé deuxième ou annuler le marché.

11.3. Une fois le contrat approuvé et signé par l’INT, le titulaire en reçoit notification. Il doit dans les vingt (20) jours qui suivent la notification remplacer le cautionnement provisoire par un cautionnement définitif d’un montant égal à 3% (trois pour cent) du montant dû au titre du Lot le plus cher (Lot1 ou Lot2) en toutes taxes comprises.

11.4. Après réception du cautionnement définitif, l’INT notifie au soumissionnaire retenu la date de commencement des travaux pour la réalisation de l’enquête annuelle objet du Lot1.

11.5. Le soumissionnaire retenu pour l’exécution des prestations devra, après approbation et signature du marché et conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir assurer le démarrage des prestations objet du présent marché à la date de commencement des travaux consignée dans la notification adressée au titulaire du marché.

11.6. La date de commencement des travaux du Lot 2  notifiée par l’INT au titulaire du marché, au courant de l’année de réalisation du Lot, et au plus tard un mois avant la date de commencement de l’enquête objet du Lot considéré.

# ARTICLE 12 : PIECES CONSTUTIVES DU MARCHE

12.1. Le marché est constitué des documents suivants :

- Le contrat du marché signé et les éventuels avenants portant modification au marché,

- La soumission qui constitue l’acte d’engagement du soumissionnaire conformément au modèle de l’annexe 8,

- Le CCAP et le CCTP y compris leurs annexes dûment remplies par le soumissionnaire,

- Les bordereaux des prix conformément aux modèles des annexes 8,9, 10 et 11 du CCAP,

- Les documents mentionnés dans l’offre technique,

12.2. Ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

# Article 13 : Suivi de l’état d’avancement de la mission

Une équipe du projet est désignée à l’INT, elle est chargée de :

- La coordination avec les représentants du Titulaire,

- Le suivi de l’exécution par les équipes du Titulaire des prestations du marché dans le cadre de chacune des enquêtes annuelles objet du Lot 1 ou 2,

- La validation des livrables prévus dans le cadre du CCTP.

Le chef de projet dont le nom sera communiqué au Titulaire du marché avant la date de commencement des travaux sera son vis-à-vis pendant la durée d’exécution du projet.

# ARTICLE 14 : Droits et obligations du Titulaire du marchÉ

14.1. Le titulaire du marché ne peut en aucun cas faire usage commercial ou autre des résultats des prestations, les communiquer à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, ni les publier sous quelque forme que ce soit.

14.2. Le titulaire du marché, les sous-traitants, les membres de l’équipe intervenante et les agents d’appui ne devront pas s’engager, directement ou indirectement pendant la durée du présent marché, dans des activités professionnelles ou commerciales s’exerçant en Tunisie et qui pourraient être incompatibles avec les activités qui leur ont été confiées au titre de cette mission.

14.3. Le titulaire du marché s’engage expressément à conserver un caractère confidentiel aux informations et documents qui ont été ou seront portés à sa connaissance et/ou établis par lui à l’occasion de l’exécution du présent contrat et s’interdit en conséquence de transmettre à des tiers l’un quelconque des dits documents ou informations sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit de l’INT. Le constat, même à postériori, d’un non-respect de cet engagement de confidentialité, entrainera des poursuites de la part de l’INT à l’encontre du titulaire du marché.

14.4. Le titulaire du marché prend l'engagement d'assurer l'exécution des prestations dans les délais prescrits, conformément aux dispositions des documents contractuels, aux normes applicables et aux ordres et instructions qui lui seront donnés par l’INT.

14.5. Par cet engagement, le titulaire du marché déclare connaître parfaitement les conditions dans lesquelles les prestations objet du présent marché seront et devront être exécutées, compte tenu de son objet et de tout autre élément se rapportant au contexte géographique, climatique, administratif, juridique ou autre.

14.6. Le titulaire du marché exécutera le travail avec diligence, dans les règles de l'art et fournira le personnel, le matériel, les conseils professionnels et techniques nécessaires pour que le travail soit accompli à la satisfaction de l’INT.

14.7. Le titulaire du marché assumera l'entière responsabilité de ses rapports, études et documents sans pouvoir invoquer, pour atténuer cette responsabilité, les documents, rapports, informations ou autres données fournies par l’INT.

# Article 15 : DROITS ET OBLIGATIONS DE L’INT

15.1. L’INT s’engage à assister, dans la mesure du possible, le titulaire du marché en mettant à sa disposition tous les textes, les documents et pièces nécessaires et en lui fournissant les informations.

15.2. L’INT peut librement utiliser les résultats des prestations.

15.3. L’INT peut communiquer à des tiers les résultats de ces prestations.

15.4. Une fois le marché terminé, les documents et rapports établis par le titulaire du marché deviennent la propriété de l’INT.

# ARTICLE 16 :  connaissances acquises, mÉthodes et savoir-faire

16.1. Le titulaire du marché est tenu de communiquer à l’INT, les connaissances acquises lors de l’exécution du présent marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à un dépôt de brevet.

16.2. L’INT s’engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire du marché comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l’objet du marché.

# ARTICLE 17 : PropriÉtÉs industrielles et commerciales

17.1. Le titulaire du marché garantit l’INT, en application de la législation relative à la propriété industrielle, commerciale, artistique et/ou littéraire contre toutes les revendications des tiers relatives à l’exercice de leurs droits de propriété industrielle, commerciale, à l’occasion de l’exécution des prestations et de l’utilisation de leurs résultats, notamment pour l’exercice du droit de reproduire.

17.2. Dès la première manifestation de la revendication d’un tiers contre le titulaire du marché ou l’INT, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendante d’eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu’ils peuvent détenir ou obtenir.

# ARTICLE 18 : VALIDATION ET RECEPTION DES PRESTATIONS DE CHAQUE ENQUETE ANNUELLE

## 18.1.  Réception provisoire

18.1.1.  A la fin de la phase de préparation, le Titulaire du marché doit remettre à l’INT les livrables exigés au niveau de l’alinéa 9.1 du CCTP dans un délai ne dépassant cinq (05) jours.

L’équipe de suivi de l’INT procède à la validation des livrables présentés par le Titulaire du marché, et présente ses remarques et observations dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours. Le                                                                                                  Titulaire du marché doit prendre en considération toutes les remarques formulées par l’équipe de suivi et remettre à l’INT un rapport qui prend en considération les modifications demandées dans un délai ne dépassant pas trois (03) jours ouvrables.

Cette phase sera clôturée par un procès-verbal de validation de la phase de préparation.

18.1.2. Pendant la phase des mesures et post-traitement, le Titulaire du marché doit, pour chaque gouvernorat, communiquer à l’INT les livrables tels que exigés à l’alinéa 9.2 du CCTP et ce au plus tard quinze (15) jours après la fin des mesures relatives au gouvernorat en question.

Pour chaque gouvernorat, l’équipe de suivi de l’INT procède à la validation des livrables présentés par le Titulaire du marché et présente ses remarques et observations dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de réception de ces livrables. Le Titulaire du marché doit prendre en considération toutes les remarques formulées par l’équipe de suivi et de remettre à l’INT des livrables qui tiennent compte des modifications demandées dans un délai ne dépassant pas sept (07) jours.

Si après vérification par l’équipe de suivi de l’INT, des incohérences ou erreurs persistent encore au niveau de la nouvelle version corrigée des livrables pour un gouvernorat, le Titulaire du marché disposera alors de trois (03) jours ouvrables pour communiquer la deuxième version corrigée.

Si cette dernière version présente encore des erreurs ou incohérences qui touchent à la fiabilité des résultats, la réception provisoire des livrables à l’issue de cette phase pour le gouvernorat considéré ne pourra pas être prononcée et l’INT se réserve le droit de procéder à la résiliation du marché.

Cette étape doit être clôturée par un procès-verbal de réception provisoire attestant la validation des travaux de mesures pour l’ensemble des gouvernorats.

## 18.2. Réception définitive

Vingt et un (21) jours au plus tard, à partir de la date de réception provisoire des travaux de mesures et de post-traitement pour tous les gouvernorats (alinéa 18.1.2), le Titulaire du marché doit remettre à l’INT les livrables tels que exigés à l’alinéa 9.3 du CCTP.

L’INT formule ses remarques et réserves concernant ces livrables dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours. Le Titulaire du marché doit prendre en considération toutes les remarques formulées par l’équipe de suivi et de remettre à l’INT un rapport qui les prend en considération les modifications demandées dans un délai ne dépassant pas sept (07) jours.

Une réunion de restitution sera tenue à l’INT pour la présentation des résultats de tout le projet dans un délai ne dépassant pas sept (07) jours après la remise à l’INT du rapport modifié conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

Le procès-verbal de réception définitive relatif au Lot en question sera signé une fois tous les livrables de l’enquête annuelle objet de ce Lot validés.

# ARTICLE 19 : DÉLAIS D’EXECUTION

Le délai d’exécution pour la réalisation d’une enquête (qu’il s’agisse du Lot 1ou Lot 2 ) est fixé à 231 jours, hors délais liés à la validation et à la réception des livrables.

Les délais d’exécution des différentes phases de l’enquête sont définis comme suit :

- Lot 1 :

  - Phase de préparation : 30 jours à partir de la date de démarrage de l’enquête.

  - Phase de mesures et de posttraitement : 180 jours à compter à partir de la date de démarrage fixée au niveau du PV de validation de la phase de préparation conformément aux dispositions de l’alinéa 8.2 du CCTP.

  - Phase de préparation de livrables finaux : 21 jours à partir de la date de prononciation de la réception de la phase de mesures et de posttraitement conformément aux dispositions de l’alinéa 8.3 du CCTP.

- Lot 2:

  - Phase de préparation : 10 jours à partir de la date de démarrage de l’enquête.

  - Phase de mesures et de posttraitement : 200 jours à compter à partir de la date de démarrage fixée au niveau du PV de validation de la phase de préparation conformément aux dispositions de l’alinéa 8.2 du CCTP.

  - Phase de préparation de livrables finaux : 21 jours à partir de la date de prononciation de la réception de la phase de mesures et de posttraitement conformément aux dispositions de l’alinéa 8.3 du CCTP.

# ARTICLE 20 : VARIATION DANS LA MASSE DES PRESTATIONS

20.1. L’INT se réserve le droit de demander au Titulaire du marché l’exécution de prestations supplémentaires dont le montant correspondant ne doit pas dépasser 20% du montant total du marché conformément aux dispositions réglementaires et en tenant compte des besoins de l'INT.

Les prix unitaires présentés dans l’offre financière du titulaire du marché seront considérés pour le calcul du montant susmentionné.

20.2. Lorsque les prestations supplémentaires ont pour effet d’introduire de nouveaux prix ne figurant pas dans l’offre financière du soumissionnaire retenu, ces nouveaux prix seront arrêtés par l’INT en tant que prix provisoires, après consultation du titulaire du marché. Ces prix provisoires sont des prix d’attente et servent pour l’établissement des décomptes jusqu’à la fixation des prix définitifs.

En cas de désaccord sur ces prix provisoires, le Titulaire du marché dispose d’un délai d’un mois suivant la notification reçue pour présenter ses prix avec les justifications utiles, à défaut il est réputé avoir accepté les prix provisoires.

Les prix définitifs sont arrêtés d’un commun accord et font l’objet d’un avenant.

# ARTICLE 21 : PRIX, IMPOTS, DROITS ET TAXES

21.1. Le montant total du marché est ferme et non-révisable et libellé en dinar Tunisien pour toute la période d’exécution du marché. Le Titulaire du marché ne peut sous aucun prétexte revenir sur ce montant qui est censé comprendre tous les frais de toutes natures, bénéfices, impôts, droits et taxes à l’exclusion de la TVA.  Le montant total du marché est la somme des montants de réalisation de chacun des trois Lots.

21.2. La soumission prime sur le détail estimatif et les prix en lettres priment sur les prix en chiffres. Les erreurs éventuelles seront redressées et le montant de l'offre sera corrigé si nécessaire sans que le Soumissionnaire ne puisse élever une réclamation.

21.3. Le Titulaire du marché est censé connaître la législation fiscale tunisienne en vigueur et doit prendre à sa charge et régler les impôts, droits et taxes dus par lui, ses sous-traitants, ou ses employés en Tunisie à l’occasion de l’exécution du marché.

21.4. Le montant de chaque lot du marché est payé par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications (Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie) qui sont tenus d’effectuer les retenus à la source au titre des impôts et taxes conformément à la législation fiscale tunisienne en vigueur.

# ARTICLE 22 : Conditions gÉnÉrales de facturation

Le montant à payer dû au titre de chaque lot, doit faire l’objet de trois factures. Chaque facture est établie pour un montant égal à 1/3 du montant total à payer.

Les trois factures, libellées chacun au nom de l’un des trois opérateurs (Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie) seront adressées par le Titulaire du marché à l’INT pour prise en charge en quatre (4) exemplaires dont un original.

## 22.1. Forme des factures

## Les factures doivent porter obligatoirement les mentions suivantes :

- Le nom du Titulaire du marché et son adresse.

- Son activité.

- Le N°, l'objet et la date du contrat.

- Le terme de paiement.

- Le mode de paiement.

- Le N° du compte bancaire.

- Le code d’identification fiscale.

- Le montant total de la facture hors T.V.A.

- Le montant de la T.V.A et le taux correspondant.

- Le montant toutes taxes comprises,

- Le cachet et la signature du titulaire du marché.

Au cas où les factures ne répondent pas ou ne comportent pas les mentions obligatoires précitées, tout retard de paiement incombe au « Titulaire du marché ».

## 22.2. Non cessibilité des paiements

Les paiements au titre du marché ne peuvent faire l’objet ni de nantissement, ni de cession de créance à quelque titre que ce soit au profit des tiers. Seul le Titulaire du marché est habilité à recevoir tous les paiements objet de ses factures en son nom propre au titre de la réalisation du marché.

# ARTICLE 23 : ModalitÉs de paiement

23.1. Pour chaque Lot, Le paiement est effectué conformément aux modalités suivantes :

- 80% du montant du marché après la validation des livrables et la réception provisoire des travaux des mesures et de post-traitement pour l’ensemble des gouvernorats (tel que stipulé à l’alinéa 18.1.2 du présent document)

- 20% du montant du marché après la signature du procès-verbal de réception définitive.

23.2.  Les paiements des montants dus au titre de chaque Lot du marché (Lot 1 et 2) seront effectués, sur production des pièces suivantes, par virement bancaire au compte courant qui sera donné par écrit par le Titulaire du marché :

    - Une facture en dix (10) exemplaires (03 originaux et 07 copies) accompagnée des bons de livraison correspondants.

    - Les procès-verbaux de réception provisoire ou de réception définitive dûment signés.

    - Une attestation trimestrielle de solde en original et en cours de validité, délivrée par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale pour un Titulaire résident en Tunisie.

23.3. Les factures doivent être déposées au Bureau d’ordre (B.O.) de l’INT pour prise en charge et transmission à l’opérateur concerné dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables à partir de la date de leur réception.

Le paiement des factures prises en charge par l’INT devrait être effectué par l’opérateur concerné par la facture dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de leur réception par le Bureau d’Ordre (BO) de l’opérateur.

23.3. Une avance de 20% du montant de réalisation d’un Lot (1 ou 2) peut être accordée au démarrage des prestations objet de chaque lot, à la demande du titulaire et contre remise à l’INT d’une garantie bancaire de restitution d’avance d’égal montant payable à première demande. Elle est déductible sur les paiements ultérieurs.

23.4. L’avance est payable au plus tard dans un délai de vingt (20) jours à compter de la présentation de la garantie bancaire de restitution de l’avance.

23.5. Les factures régulièrement émises seront payables par virement bancaire dans un délai de 45 jours à compter de la date de leur réception par le Bureau d’Ordre de l’opérateur concerné.

# ARTICLE 24 : PÉnalitÉs de retard

24.1. Dans le cas où les délais d'exécution pour la réalisation des prestations objet du présent appel d’offre ne seraient pas respectés du fait du Titulaire du marché, une pénalité égale à 0.1% par jour calendaire de retard du montant de réalisation d’un Lot sera appliquée par l’INT.

24.2. Ces pénalités ne peuvent toutefois dépasser le plafond de 5% du montant total hors TVA du présent dû au titre du Lot en question.

24.3. L’INT se réserve le droit de résilier le marché au terme d'un mois de retard enregistré dans la remise à l’INT de l'un des documents livrables du marché.

24.4. Le montant des pénalités de retard est déduit d'office de la facture relative concernée ou, le cas échéant, de la facture définitive ou recouvert par tout autre moyen, y compris la mise en jeu de la garantie bancaire de bonne fin sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une mise en demeure préalable.

24.5. Tout ordre de suspension des travaux émanant de l’INT doit être matérialisé par écrit.

24.6. Les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

# ARTICLE 25 : Garantie Bancaire

Toutes les garanties bancaires exigibles aux termes du marché doivent être obligatoirement établies auprès d’une banque installée en Tunisie et soumise au droit tunisien. Les frais y afférents sont à la charge du titulaire du marché. Ce dernier s’engage à les maintenir valables durant toute la période requise et en tout cas jusqu’à leur libération par l’INT.

## 25.1. Garantie bancaire de restitution d’avance

Pour bénéficier de l’avance conformément aux dispositions y afférentes de l’article 23 du présent document, le titulaire du marché doit fournir à l’INT une garantie bancaire de restitution d’avance d’égal montant payable à première demande.

La garantie bancaire de restitution d’avance sera libérée à la suite d’une main levée délivrée par l’INT.

## 25.2. Garantie bancaire de bonne fin

Pour garantir la bonne exécution des prestations prévues pour la réalisation des enquêtes annuelles objet des Lot 1 et 2, le Titulaire du marché doit remettre à l’INT conformément aux dispositions de l’alinéa 11.3 du présent document une garantie bancaire (cautionnement définitif).

La garantie bancaire de bonne fin sera libérée dans un délai d’un (01) mois à compter de la réception définitive des prestations objet du Lot 2 du marché, en l’absence de réserves ou de réclamations de l’INT.

Si le titulaire du marché ne respecte pas ses engagements contractuels, la garantie bancaire de bonne fin sera mise en payement et ce, nonobstant tout autre recours en vue de faire supporter au titulaire du marché défaillant le préjudice subi par l’INT de ce fait.

# Article 26 : Assurances

26.1. Le Titulaire du marché doit être en mesure de justifier à tout moment qu'il s'est conformé à la législation tunisienne en matière d'assurance sociale et notamment à la loi N° 94-28 du 21 février 1994, relative au régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles.

26.2. Le Titulaire du marché est tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance tunisienne à ses frais et de maintenir en état de validité pendant toute la durée du contrat, une police d'assurance responsabilité civile professionnelle couvrant sa responsabilité dans les cas où elle serait recherchée à raison de tous les dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés aux tiers et/ou à l'INT qui est considérée dans ce cas comme tiers et provenant de sa négligence, de ses erreurs ou de tout autre fait ou faute découlant de l'exercice de sa profession. Cette garantie doit être étendue aux objets existants appartenant à l'INT.

26.3. Le montant garanti par cette police doit être en rapport avec les risques réels encourus. Un exemplaire signé de cette police accompagné de la quittance de prime doit être remis à l'INT au plus tard quinze (15) jours après la notification du marché. Cette police doit rester valable jusqu'à la prononciation de la réception définitive. Dans le cas où le Titulaire du marché ne règle pas la prime d'assurance en temps voulu pour maintenir la police responsabilité civile professionnelle en vigueur, l'INT se réserve le droit de régler cette prime en ses lieux et place et d'en défalquer le montant directement des sommes qui lui sont dues.

# ARTICLE 27 : Personnel du projet - RETRAIT - Remplacement

27.1. Sauf dans le cas où l’INT en aura décidé autrement, aucun changement ne sera apporté au Personnel clé. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire du marché, il s’avère nécessaire de remplacer un des membres clés du Personnel, le titulaire du marché fournira une personne de qualification égale ou supérieure.

27.2. Si l’INT découvre qu’un des membres du personnel s’est rendu coupable d’un manquement sérieux ou est poursuivi pour crime ou délit, ou si pour des raisons suffisantes et justifiées elle n’est pas satisfaite de la performance d’un membre du Personnel, le titulaire du marché devra, sur demande motivée de l’INT, fournir immédiatement un remplaçant dont les qualifications et l’expérience au moins égales à celles du membre à remplacer

27.3. Le titulaire du marché s'engage à procéder à ces remplacements dans les délais les plus brefs et à ses frais.

27.4. Le titulaire du marché ne pourra soumettre des demandes de paiement au titre des coûts supplémentaires résultant du retrait et/ou remplacement du Personnel. Il ne peut invoquer ces cas de remplacement pour justifier une quelconque prolongation du délai contractuel d'exécution.

# ARTICLE 28 : RÉsiliation du marchÉ

## 28.1. Résiliation pour manquement aux termes du marché

En cas de manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles, l’INT peut prononcer la résiliation de tout ou partie du marché à son tort et faire exécuter les prestations à ses frais et risques sans qu’il puisse prendre part directement ou indirectement à l’exécution des prestations ; l’augmentation des dépenses est à sa charge et la diminution des dépenses ne lui profite pas.

La résiliation peut être prononcée notamment :

- Lorsque le Titulaire du marché ne remplit pas en temps convenu ses obligations relatives aux garanties bancaires et aux assurances prévues au titre du marché.

- Lorsque l'exécution de la prestation a été arrêtée par le titulaire du marché au-delà d'un délai d'un mois, ou lorsqu’il s'est rendu responsable de retards répétés pouvant, au jugement de l’INT, compromettre la réalisation du marché.

- Lorsque le Titulaire du marché ne se conforme pas, aux directives de l’INT, ou avis de l’INT formulés par écrits, les prestations du marché ne sont pas exécutées avec la diligence et la rigueur voulues.

- Lorsque le Titulaire du marché ne se conforme pas, aux clauses et aux termes des CCTP, ou si la phase de préparation est jugée non concluante.

- Lorsque le Titulaire du présent marché contracte, durant la période de son exécution, un intérêt de quelque nature que ce soit avec l’un des opérateurs des télécommunications concernés par l’objet du marché.

La résiliation ne sera toutefois prononcée qu'après une mise en demeure restée infructueuse, conformément à la réglementation en vigueur.

Le marché est résilié de plein droit et sans préavis lorsqu'il est établi que le titulaire du marché a fait par lui-même ou par une personne interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et des étapes de sa réalisation.

En cas de résiliation de tout le marché, aucun montant ne sera payé au profit du Titulaire du marché.

## 28.2. Résiliation pour cause de faillite ou de règlement judiciaire

Le contrat est résilié de plein droit en cas de faillite ou de règlement judiciaire du titulaire du marché.

28.3 Dans tous les cas sus indiqués, l’INT se réserve expressément le droit de réclamer une indemnité en rapport avec le préjudice résultant pour elle de la résiliation du présent contrat.

# ARTICLE 29 : RÈglement de litiges

Tout différend se rapportant à l'interprétation ou à l'exécution du présent marché sera soumis, à défaut d'entente amiable entre les parties, au tribunal compétent de la ville de Tunis.

# ARTICLE 30 : Force majeure

30.1. Chacune des deux parties ne pourra être tenue pour responsable de tout retard dans l'exécution ou de l'inexécution de l'une quelconque des obligations résultant du marché si ce retard ou cette inexécution provient d'un événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu et qui échappe au contrôle de la partie défaillante, telles qu'incendies, catastrophes naturelles, grèves, décisions gouvernementales, guerres, guerres civiles, restrictions de quarantaine et, en général, tout événement qui empêcherait le Titulaire du marché ou l’INT de remplir leurs obligations indépendamment de leur volonté.

30.2. La partie qui invoque un cas de force majeure devra, aussitôt après la survenance de celui-ci, adresser une notification expresse à l'autre partie. Cette notification devra être accompagnée de toutes les informations circonstanciées utiles et intervenir dans les cinq (5) jours à compter du début de l'événement constituant le cas de force majeure. Dans tous les cas, la partie concernée devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer dans le délai le plus bref la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

30.3. Lorsque les événements constituant un cas de force majeure prennent fin, la partie qui a invoqué le cas de force majeure doit, dans les dix (10) jours qui suivent, en donner notification expresse à l'autre partie, en donnant toutes les précisions voulues sur l'époque où les événements ont pris fin et s'il y a lieu sur les effets de la force majeure sur ses obligations contractuelles.

30.4. Si à la suite d'un cas de force majeure, l’INT, le titulaire du marché ou le sous-traitant ne pouvait exécuter ses obligations telles que prévues au terme du marché pendant une période d'un (1) mois, les parties se rencontreraient dans les plus brefs délais pour convenir des conditions selon lesquelles l'exécution du marché sera poursuivie, ou à défaut, les conditions selon lesquelles le marché sera résilié.

30.5. Dans ce cas, lors de la liquidation, les fournitures et les prestations exécutées seront payées au titulaire du marché. Pour le reste du marché, le titulaire du marché n’aura droit à aucune indemnité.

# Article 31 : Enregistrement du marché

Les droits d'enregistrement sont à la charge du Titulaire du marché.

# ARTICLE 32 : Dispositions finales

Tous les articles ou alinéas d'articles du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics d'études non expressément modifiés par le présent CCAP demeurent valables et engagent les deux parties.

# ARTICLE 33 : Entrée en vigueur

Le marché entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les deux parties. Sa notification au Titulaire du marché, se fera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, ou directement à lui-même ou à son représentant contre reçu ou émargement.

# Article 34 : NOTIFICATION

Toute notification se rapportant directement ou indirectement à l'exécution du présent marché devra être faite aux adresses suivantes :

| Pour l’INT : | Pour le Titulaire du marché : |
| --- | --- |
| Instance Nationale des Télécommunications, rue Echabbia, Montplaisir 1073 Tunis. | ..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………….… |

Annexe 1 : Modèle de

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DE NON-FAILLITE

OU DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ()

Je soussigné : (Nom, prénom et fonction) ……………………………………………………………………………………

Représentant de la société (Nom et adresse) ………………………………………………………………………………

Enregistrée au registre de commerce ………………………………………………. Sous le n°……………………….

Faisant élection de domicile à ………………………………… (Adresse complète) ………………………………ci-après

Dénommé le « soumissionnaire » ……………………………………………………………… déclare sur l’honneur ne pas être en état de faillite ou de redressement judiciaire.

Fait à …………………………. Le ………………………

Signature et cachet de soumissionnaire

Annexe 2 : Modèle de

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DE NON-INFLUENCE

Je soussigné.................…………......………………………………............................................................................,

Représentant de la société ............................…..........................……………………………………………………………

Inscrit au registre du commerce sous le n°…………………………………………………………………………………………….

Faisant élection de domicile à………………………………………………………………………………………………………………

Ci-après dénommée « le soumissionnaire » du marché intitulé n°03/2025/INTT « Enquêtes pour l’évaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux 4G en Tunisie ».

Déclare sur l’honneur, ne pas avoir fait, et m’engage à ne pas faire par moi-même, ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion de l’Appel d’Offres n°03/2025 intitulé « Enquêtes pour l’évaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux 4G en Tunisie ».

Fait à …………………………. Le ………………………

Signature et cachet de soumissionnaire

Annexe 3 :  ModÈle de

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DE NON-APPARTENANCE

A L’INSTANCE NATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Je soussigné : (Nom, prénom et fonction) ……………………………………………………………………………………………

Représentant de la société (Nom et adresse) ………………………………………………………………………………………

Enregistrée au registre de commerce ………………………………………………. Sous le n°…………………………………

Faisant élection de domicile à …………………………. (Adresse complète)………………………………ci-après dénommé le « soumissionnaire » pour l’appel d’offres international n°03/2025/INTT « Enquêtes pour l’évaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux 4G en Tunisie»déclare sur l’honneur que le propriétaire du soumissionnaire (détenant une part du capital social supérieur à 30%) , son gérant, son responsable commercial et tout le personnel des équipes chargées de la réalisation des prestations  objet de l’appel d’offres susmentionné n’ont pas été agents de l’INT ou qu’ils ont cessé de l’être depuis au moins cinq ans.

Fait à …………………………. Le ………………………

Signature et cachet de soumissionnaire

Annexe 4 : ModÈle de

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DE NON-APPARTENANCE

A L’UN DES OPERATEURS

Je soussigné : (Nom, prénom et fonction) ……………………………………………………………………………………………

Représentant de la société (Nom et adresse) ………………………………………………………………………………………

Enregistrée au registre de commerce …………………………………………… Sous le n°…………………………………….

Faisant élection de domicile à …………………………. (Adresse complète)………………………………ci-après dénommé le « soumissionnaire » pour l’appel d’offres international n°03/2025/INTT « Enquêtes pour l’évaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux 4G en Tunisie».déclare sur l’honneur que le propriétaire (détenant une part du capital social supérieur à 30%) du soumissionnaire, son gérant, son responsable commercial et tout le personnel des équipes chargées de la réalisation de la mission pour le Lot objet de la soumission n’ont pas été employé chez l’un des trois opérateurs (Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie) ou qu’ils ont cessé de l’être depuis au moins cinq ans

Fait à …………………………. Le ………………………

Signature et cachet de soumissionnaire

Annexe 5 :

DÉclaration sur l’honneur d’indépendance

Je soussigné.................…………......………………………………..........................................................................,

Représentant de la société ............................…..........................………………………………………………………….

Inscrit au registre du commerce sous le n°……………………………………………………………………………………………

Faisant élection de domicile à …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ci-après dénommée « le soumissionnaire » pour l’appel d’offres international n°03/2025/INTT « Enquêtes pour l’évaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux 4G en Tunisie » déclare sur l’honneur et certifie ne pas me trouver, moi-même ou mon équipe intervenante, dans aucun cas d’incompatibilité ou dans aucune autre situation pouvant entraver mon indépendance telle que définie par le présent cahier des charges.

Fait à …………………………. Le ………………………

Signature et cachet de soumissionnaire

ANNEXE 6

DÉclaration sur l’honneur de confidentialité et de protection des données.

Je soussigné : (Nom, prénom et fonction) …………………………………………………………………………………………….

Représentant de la société (Nom et adresse) ……………………………………………………………………………………….

Enregistrée au registre de commerce ………………………………………………. Sous le n°…………………………………

Faisant élection de domicile à ………………………………… (Adresse complète) ………………………………

Ci-après dénommé le « soumissionnaire » pour l’appel d’offre international n°03/2025/INTT « Enquêtes pour l’évaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux 4G en Tunisie » ……………………………………………………………………………… déclare sur l’honneur mon engagement à conserver un caractère confidentiel aux informations et documents qui seront portés à ma connaissance et/ou établis par moi-même à l’occasion de l’exécution du marché objet de l’appel d’offres précité et m’interdit en conséquence de transmettre à des tiers l’un quelconque des dits documents ou informations sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit de l’INT.

Fait à ……………………………. Le ………………………

Signature et cachet de soumissionnaire

Annexe 7 : ModÈle de CV

Annexe 8 : ModÈle de

SOUMISSION

Je soussigné (nom et qualité) ………………………………………………………………….  en vertu des pouvoirs qui me sont confiés au nom et pour le compte de la société : …………………………………………………………………, inscrite au registre de commerce à ……………………… sous le n°……………………, faisant élection de domicile à…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Après m’être personnellement rendu compte, sous ma responsabilité, des conditions de déroulement de la mission à réaliser, je :

- Reconnais avoir reçu, lu et accepté toutes les pièces du présent marché.

- Je soumets et m’engage envers l’Instance Nationale des Télécommunications, à exécuter toutes les prestations objet de l’appel d’offres de l’INT n° 03/2025, conformément aux conditions fixées par les documents afférents au marché, selon l’offre des prix dont le total Hors TVA (en lettres) est de …………………………………………...et le total TTC (en lettres) est de…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Fait à ……………………………. Le ………………………

Signature et cachet de soumissionnaire

(Nom et prénom et cachet avec la mention « Bon pour soumission »)

Annexe 9 : bordereau des prix

Pour le total du marché (synthèse des deux enquêtes annuelles objet des lots 1 et 2)

| Enquête | Prix Total (hors taxes) | TVA | Prix Total (TTC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Enquête annuelle objet du Lot 1 |  |  |  |
| Enquête annuelle objet du Lot 2 |  |  |  |
| Total |  |  |  |

Détails des prix par lot par phase par composante

|  | Prix unitaires par délégation (HT) | Prix total (HT) |
| --- | --- | --- |
| Mesures de couverture |  |  |
| Mesures Accessibilité |  |  |
| Mesures de Débit |  |  |
| Mesures 5G (Optionnel) |  |  |
| Post-traitement et reporting |  |  |
| Prix de licence de posttraitement |  |  |
| Prix total Sans offre optionnelle |  |  |
| Prix total incluant l’offre optionnelle |  |  |

Annexe 10 : bordereau des prix

Enquête annuelle objet du lot 1 du marché

| N° DE PRIX | Phase | Détail des prestations | Prix (hors taxes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Phase préparation | …………………………………………… |  |
|  |  | ……………………….…………………… |  |
|  |  | ………………………………………….. |  |
|  | Sous Total 1 |  |  |
| 02 | Phase de mesure et post-traitement et livrables | Mesures et posttraitement couverture 4G |  |
|  |  | Mesures et posttraitement qualité de service 4G |  |
|  | Sous Total 2 |  |  |
| 03 | Offre optionnelle pour la fourniture de (01) licence de posttraitement | ………………………………………….. |  |
|  | Offre optionnelle Mesures et posttraitement pour la 5G |  |  |
|  | Sous Total 3 |  |  |
|  |  | Total Enquête annuelle Lot1 (hors taxes) |  |
|  |  | TVA |  |
|  |  | Total TTC |  |

Annexe 11 : bordereau des prix

Enquête annuelle objet du lot 2 du marché

| N° DE PRIX | Phase | Détail des prestations | Prix (hors taxes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Phase préparation | …………………………………………… |  |
|  |  | ……………………….…………………… |  |
|  |  | ………………………………………….. |  |
|  | Sous Total 1 |  |  |
| 02 | Phase de mesure et post-traitement et livrables | Mesures et posttraitement couverture 4G |  |
|  |  | Mesures et posttraitement qualité de service 4G |  |
|  | Sous Total 2 |  |  |
| 03 | Offre optionnelle pour la fourniture de (01) licence de posttraitement | ………………………………………….. |  |
|  | Offre optionnelle Mesures et posttraitement pour la 5G |  |  |
|  | Sous Total 3 |  |  |
|  |  | Total Enquête annuelle Lot2 (hors taxes) |  |
|  |  | TVA |  |
|  |  | Total TTC |  |

En cas de groupement de prestataires de services, chaque co-traitant est tenu de remplir et de fournir cette fiche

En cas de redressement judiciaire amiable, le soumissionnaire est tenu de présenter une déclaration émise à cet effet.